|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Descripción** | **Modulo Afectado** | **Tipo de cambio** | **Estado** | **Comentarios** | **Fecha** |
| 0.1.0 | Creación del esquema de base de datos inicial | Base de datos | Estructura | En desarrollo | Se definieron tablas: ordenes, clientes | 9/06/25 |
| 0.2.0 | Implementación de interfaz para agregar órdenes | Módulo de pedidos | Funcionalidad | En pruebas | HTML + JS + conexión a SQL | 20/06/25 |
| 0.2.1 | Corrección de validación en formulario (evitar campos vacíos) | Módulo de pedidos | Corrección | En pruebas | Añadida validación en JavaScript | 25/06/25 |
| 0.3.0 | Añadida funcionalidad para modificar y eliminar órdenes | Módulo de pedidos | Funcionalidad | En pruebas | Se usa ID\_Orden como clave de búsqueda | 30/06/25 |
| 0.4.0 | Creación de módulo de consulta con filtros (por estado, fecha, cliente) | Módulo de búsqueda | Funcionalidad | En desarrollo | Utiliza SQL dinámico con filtros | 10/06/25 |
| 0.5.0 | Sistema de login básico con autenticación simple | Seguridad | Nueva función | Planificado | Aún sin encriptación | 15/07/25 |
| 1.0.0 | Versión estable funcional: CRUD completo, filtros, interfaz básica | General | Lanzamiento | Listo | Versión mínima viable (MVP) | 23/07/25 |